УТВЕРЖДАЮ:

Глава Тихорецкого городского

(должность руководителя и наименование Заказчика)

поселения Тихорецкого района

_______________  С.В.Даниленко

(Ф.И.О.)

«  _____  »  __________________  2010 года

М.П.

Техническое задание на выбор подрядчика на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Лот № ____________

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | «Проектирование и строительство отпайки от ВЛ-10кВ «ТХ-105» по ул.Донской в г.Тихорецке» |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | ________ |
| 3 | Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса | - Объемы работ в соответствии с заданием на проектирование |
| 4 | Порядок формирования цены договора | - НДС 18% |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | - Оплата по мере поступления средств в бюджет до 31.12.2010 года с предъявлением форм КС2, КС3 |
| 6 | Разработчик документации | Определяется путем проведения открытого аукциона |
| 7 | Место, срок и условия выполнения работ | - г. Тихорецк; - 20 декабря 2010 г.; - Объемы работ в соответствии с заданием на проектирование |
| 8 | Начальная цена договора | В сумме 600000 (шестьсот тысяч) рублей |
| 9 | Вид цены | Твердая |
| 10 | Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ | - Допуск в СРО; - График производства работ |
| 11 | Требования к безопасности выполняемых работ | - Нормативные требования выполнения ТБ на объекте (СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве») |
| 12 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | - Гарантийный срок на выполняемые работы – 12 месяцев; - В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет исполнителя; - Применяемые материалы должны быть сертифицированы; - Качество работ в соответствии СНиП. |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | - Формы КС2; КС3; - Журнал производства работ; - Акты на скрытые работы; - Паспорта, сертификаты на материалы. |

Ответственный исполнитель:

Заместитель главы Тихорецкого городского

поселения Тихорецкого района                                                                           А.А.Перепелин

П.А.Попов

7-41-27