УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 34 г.Тихорецка _____________ Гринь А.В. «25» октября 2010 года м.п.

Техническое задание на выбор подрядной

организации  на выполнение строительно-монтажных работ

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании школы МОУ СОШ №34 г.Тихорецка. |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | Не требуется |
| 3 | Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса | - Объемы работ в соответствии со сметной документацией |
| 4 | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа должен учесть все затраты, необходимые для исполнения государственного контракта в соответствии с объемами и условиями аукционной документации и обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Платежи за выполненные работы производятся за полностью завершенные конструктивные элементы и виды (этапы) работ в течение финансового года. Условием платежей является представление «Подрядчиком» «Заказчику»: (а) акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 , подписанного «Заказчиком» и «Подрядчиком»; (б) справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; (в) счета-фактуры в 2-х экземплярах. Начало оплаты будет производиться при объеме выполненных работ не менее чем на 30% от общего объема работ. |
| 6 | Разработчик документации | МУП ТГП ТР «Управление капитального строительства» |
| 7 | Место, срок и условия выполнения работ | - Работы ведутся г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 68. Срок окончания работ в соответствии с графиком производства работ – но не позднее 24 декабря 2010 года, - строительно-монтажные работы ведутся в соответствии со сметной документацией, - при производстве строительно-монтажных работ -согласовывать образцы применяемых материалов и конструкций с Заказчиком; - работы ведутся по графику согласованным с Заказчиком для сохранения жизни и здоровья учащихся и обеспечения учебного процесса; |
| 8 | Начальная цена контракта | В сумме 616053 рубля 00 коп рублей в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом |
| 9 | Вид цены | Твердая - фиксируемая |
| 10 | Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ | - допуск в саморегулируемые организации на требуемые виды работ, не требуется -график производства работ. |
| 11 | Требования к безопасности выполняемых работ | - Нормативные требования выполнения ТБ на объекте (СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве») |
| 12 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | - Гарантийный срок на выполняемые работы – 2 года - В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет исполнителя; - Результаты работ и используемые в процессе материалы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования (санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям в РФ и т.д.), Федеральному закону от 22.07 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | - Формы КС2; КС3; - Журнал производства работ. - Акты на скрытые работы. - Паспорта, сертификаты на материалы - Исполнительные схемы. |

Зам. директора по АХЧ                                                                                                                      Ткачев А.В.

8(986 96) 2-81-91