Приложение 1. Техническое задание

к муниципальной заявке на

поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

______________________                                Глава Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

_______________    А.И.Чоп

«  _____  »  __________________  2010 года

М.П.

Техническое задание на выбор подрядчика по выполнению ремонтных работ

Лот № ____________

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Ремонт сетей наружного освещения по ул. Совхозная в пос. Парковом |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | _________________________________________________ |
| 3 | Объем работ и затрат, составляющих предмет торгов | - Объемы работ в соответствии со сметной документацией - по окончании работ произвести сдачу узла учета энергоснабженческой организации. |
| 4 | Порядок формирования цены контракта | в текущих ценах III квартала 2010 г. |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Аванс на приобретение материалов до 30% от цены контракта. Дальнейшая оплата за выполненные работы производятся до 31.12.2010 г. за полностью завершенные конструктивные элементы и виды (этапы) работ. Условием платежей является предоставление «Подрядчиком» «Заказчику»: акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного «Заказчиком» и «Подрядчиком», справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, счета-фактуры. |
| 6 | Разработчик документации | МУП ТГП ТР «Управление капитального строительства» |
| 7 | Место, срок и условия выполнения работ | пос. Парковый Начало работ - после подписания муниципального контракта. Окончание работ – в течение 60 рабочих дней с момента подписания контракта. |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта | В сумме 233357,00 (Двести тридцать три тысячи триста пятьдесят семь рублей 00 копеек). |
| 9 | Вид цены | Твердая - фиксируемая |

| 10 | Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ | 1)свидетельство о допуске в СРО на требуемые виды работ (в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.12.2009г. №624); 2)график производства работ. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Требования к безопасности выполняемых работ | - Нормативные требования выполнения ТБ на объекте (СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве») - Соблюдение правил противопожарной безопасности |
| 12 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | - Выполнение работ подрядным способом. - Гарантийный срок на выполняемые работы – 5 лет; - В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет исполнителя в течение 7 дней; - Применяемые материалы должны быть сертифицированы; - Качество работ в соответствии СНиП. |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | - Формы КС2; КС3. - Журнал производства работ. - Акты на скрытые работы. -Паспорта, сертификаты на материалы. -При сдаче объекта техническому надзору предоставить исполнительную документацию. |

Специалист 2 категории администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                                О.В.Евсюкова

Исполнитель

О.В.Евсюкова 4-71-18