ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________                                                                                                    № __

г. Тихорецк

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Тихорецкий район

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и дорожного хозяйства»

В целях повышения безопасности дорожного движения, ремонта автомобильных дорог местного значения, обеспечения жильем молодых семей, внесения изменений в документы территориального планирования                              и градостроительного зонирования, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обращения с твердыми коммунальными отходами                          на территории муниципального образования Тихорецкий район в соответствии                 со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года                                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Тихорецкий район от 4 августа 2014 года № 1111                                 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тихорецкий район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» (прилагается).

2. Общему отделу администрации муниципального образования Тихорецкий район (Поляков А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                    на заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район Савельеву Е.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее                   1 января 2025 года.

Глава муниципального образования

Тихорецкий район                                                                              А.А. Перепелин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тихорецкий район

от ____________ № _________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и дорожного хозяйства»

| Координатор муниципальной программы |  | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тихорецкий район (далее – УСЖКХ) |
| --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм |  | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – УСЖКХ); управление жилищных отношений администрации муниципального образования Тихорецкий район (далее – управление жилищных отношений); управление по архитектуре и градостроительной деятельности администрации муниципального образования Тихорецкий район (далее – управление по архитектуре и градостроительной деятельности) |
| Участники муниципальной программы |  | муниципальное казенное учреждение муниципального образования Тихорецкий район «Единая служба заказчика» (далее – МКУ МО ТР «Единая служба заказчика») |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тихорецкий район; подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район»; подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»; подпрограмма «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования»; подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений муниципального образования Тихорецкий район»; подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тихорецкий район» |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы |  | повышение безопасности дорожного движения на территории Тихорецкого района; повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район; улучшение жилищных условий граждан; оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тихорецкий район; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Тихорецкий район. |
| Задачи муниципальной программы |  | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район; предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; поддержание документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, документов территориального планирования сельских поселений Тихорецкого района, документов градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района в актуальном состоянии в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства; обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения), обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зонах (об изменении их местоположения), установленных Правилами землепользования и застройки сельских поселений Тихорецкого района; обеспечение условий для устойчивого развития территорий за счет своевременной подготовки документации по планировке территории; обеспечение сохранения внешнего архитектурного облика поселений Тихорецкого района за счет своевременного демонтажа рекламных конструкций, установленных без выданных в установленном порядке разрешений; переселение граждан из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тихорецкий район, пос. Малороссийский, ул. ДРП, д. 1; обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Приоритетные проекты |  | сокращение количества ДТП на дорожной сети муниципального образования Тихорецкий район; увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог муниципального образования Тихорецкий район; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья; подготовка проектов документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района, проектов внесения изменений в такие документы, комплексные кадастровые работы, в том числе подготовка документов, необходимых для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения); подготовка документов, необходимых для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зонах (об изменении их местоположения), установленных Правилами землепользования и застройки сельских поселений Тихорецкого района; подготовка документации по планировке территории (проектов планировок территории, проектов межевания), в том числе подготовка материалов инженерных изысканий, подготовка топографических съемок местности, демонтаж, хранение, а в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, подготовка межевых планов земельных участков; число переселенных граждан из аварийного многоквартирного дома; количество обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений. не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы реализации не предусмотрены, сроки реализации - 2025–2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов |  | объем финансирования муниципальной программы на 2025-2030 годы составляет 384686,0 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 55816,3 тыс. рублей; 2026 год – 46239,9 тыс. рублей; 2027 год – 82351,6 тыс. рублей; 2028 год – 66734,4 тыс. рублей; 2029 год – 66759,4 тыс. рублей; 2030 год – 66784,4 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 1799,9 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 849,8 тыс. рублей; 2026 год – 950,1 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края - 187314,3 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 24029,3 тыс. рублей; 2026 год – 17243,4 тыс. рублей; 2027 год – 36510,4 тыс. рублей; 2028 год – 36510,4 тыс. рублей; 2029 год – 36510,4 тыс. рублей; 2030 год – 36510,4 тыс. рублей; за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 0,0 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район (далее – бюджет муниципального района) – 195571,8 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 30937,2 тыс. рублей; 2026 год – 28046,4 тыс. рублей; 2027 год – 45841,2 тыс. рублей; 2028 год – 30224,0 тыс. рублей; 2029 год – 30249,0 тыс. рублей; 2030 год – 30274,0 тыс. рублей за счет средств бюджетов поселений Тихорецкого района – 0,0 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тихорецкий район

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом,                           в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Наиболее распространенными причинами совершения ДТП являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Аварийность на дорогах объясняется следующими основными причинами:

возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена социально-экономической остротой проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий                    с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район составляет 56,83 км. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры района, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг в границах муниципального района. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных                                и региональных дорог. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, проходящих по территории муниципального образования Тихорецкий район, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным. Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог муниципального образования Тихорецкий район при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район.

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающих формирование семьи и сохранение семейных ценностей. На сегодняшний день приобретение или строительство жилья с использованием рыночных механизмов доступны лишь ограниченному кругу семей.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями.               Их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

В условиях необходимости стимулирования рождаемости и улучшения демографической ситуации проблема обеспечения жильем молодых семей приобретает большую значимость. Отсутствие перспектив на приобретение жилья является одной из причин, по которым молодые семьи не желают иметь детей.

От успехов разрешения жилищной проблемы во многом зависят моральное и физическое здоровье молодых людей, их политическая оценка деятельности власти по созданию условий и перспектив улучшения жизни населения. Кроме того, возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Низкая доступность жилья для молодых семей свидетельствует                          о необходимости использования программно-целевого метода. Кроме того, решение проблемы обеспечения жильем молодых семей:

направлено на повышение качества жизни граждан, улучшение социально-демографической ситуации;

не может быть осуществлено в пределах одного финансового года;

носит комплексный характер, дает значительный мультипликативный эффект в различных отраслях экономики и способствует обеспечению социального благополучия в обществе.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми. Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных при формировании целевых программ,    и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без участия федерального центра;

влияет на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению поставленных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» задач сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

Основной целью муниципальной подпрограммы Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования» является создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тихорецкий район.

Задачами муниципальной подпрограммы являются поддержание документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, документов территориального планирования сельских поселений Тихорецкого района, документов градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района в актуальном состоянии в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских  поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения), обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зонах (об изменении их местоположения), установленных Правилами землепользования и застройки сельских поселений Тихорецкого района, обеспечение условий для устойчивого развития территорий за счет своевременной подготовки документации по планировке территории, обеспечение сохранения внешнего архитектурного облика поселений Тихорецкого района за счет своевременного демонтажа рекламных конструкций, установленных без выданных в установленном порядке разрешений.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений муниципального образования Тихорецкий район» разработана в целях создания безопасных                   и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января                  2017 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, путем выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийном многоквартирном доме.

В рамках подпрограммы муниципального образования Тихорецкий район «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений муниципального образования Тихорецкий район» планируется решить проблему расселения аварийного жилищного фонда, а также ускорить процесс социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район.

Основными целями муниципальной подпрограммы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийном многоквартирном доме.

Основной задачей муниципальной подпрограммы является переселение граждан из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тихорецкий район, пос. Малороссийский,                            ул. ДРП, д. 1.

В рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тихорецкий район» планируется стабилизировать и улучшить экологическую ситуацию                             в муниципальном образовании Тихорецкий район.

Основной целью муниципальной подпрограммы является приведение                  к улучшению экологической обстановки на территории муниципального образования Тихорецкий район за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления и создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Основными задачами муниципальной подпрограммы являются:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

повышение безопасности дорожного движения на территории Тихорецкого района;

повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район;

улучшение жилищных условий граждан;

оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;

создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тихорецкий район;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Тихорецкий район.

Условием достижения целей программы является решение следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район;

предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

поддержание документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, документов территориального планирования сельских поселений Тихорецкого района, документов градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района в актуальном состоянии в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения), обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зонах (об изменении их местоположения), установленных Правилами землепользования и застройки сельских поселений Тихорецкого района, обеспечение условий для устойчивого развития территорий за счет своевременной подготовки документации по планировке территории, обеспечение сохранения внешнего архитектурного облика поселений Тихорецкого района за счет своевременного демонтажа рекламных конструкций, установленных без выданных в установленном порядке разрешений;

переселение граждан из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тихорецкий район,                  пос. Малороссийский, ул. ДРП, д. 1;

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети муниципального образования Тихорецкий район по сравнению с предыдущим годом | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог муниципального образования Тихорецкий район | км | 0 | 1,6 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | количество семей | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Количество подготовленных проектов документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, проектов внесения изменений в такие документы | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество подготовленных проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района, проектов внесения изменений в такие документы | шт. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество подготовленных документов, необходимых для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Количество подготовленных документов, необходимых для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зонах (об изменении их местоположения) | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Количество подготовленной документации по планировке территории (проектов планировок территории, проектов межевания) | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Количество подготовленных отчетов о результатах инженерных изысканий | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Количество сохраняемых рекламных конструкций | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Количество подготовленных межевых планов земельных участков | шт. | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Количество подготовленных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийном многоквартирном доме | кв. м | 0 | 0 | 0 | 388,3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Число переселенных граждан из аварийного многоквартирного дома | чел. | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Количество расселяемых жилых помещений | ед. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Создание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, в том числе реконструкция существующих контейнерных площадок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Закупка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тихорецкий район

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

| 14 № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | бюджет Краснодарского края | феде раль ный бюджет | бюд жет поселений | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Финансовое обеспечение функций управления | 2025 | 7662,8 | 7662,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение функций УСЖКХ, постоянно | УСЖКХ |
|  |  | 2026 | 7662,8 | 7662,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 7662,8 | 7662,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 7662,8 | 7662,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 7662,8 | 7662,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 7662,8 | 7662,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 45976,7 | 45976,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО ТР «Единая служба заказчика» | 2025 | 11321,6 | 11321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение деятельности МКУ МО ТР «Единая служба заказчика», постоянно | МКУ МО ТР «Единая служба заказчика» |
|  |  | 2026 | 11321,6 | 11321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 11321,6 | 11321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 11321,6 | 11321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 11321,6 | 11321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 11321,6 | 11321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 67929,6 | 67929,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Демонтаж здания жилого помещения | 2025 | 3202,0 | 3202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | демонтаж здания жилого помещения в 2025 г.– 1 шт, МКД № 4 (Тихорецкий район, п. Пригородный, ул. Центральная, 4) | МКУ МО ТР «Единая служба заказчика» |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 3202,0 | 3202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | 2025 | 22186,4 | 22186,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2026 | 18984,4 | 18984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 18984,4 | 18984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 18984,4 | 18984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 18984,4 | 18984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 18984,4 | 18984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 117108,3 | 117108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

15

4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает 6 подпрограмм, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения                         в муниципальном образовании Тихорецкий район» предусматривает выделение денежных средств из муниципального дорожного фонда муниципального образования Тихорецкий район на разработку проекта организации дорожного движения, установку и замену дорожных знаков, текущее содержание автомобильных дорог и нанесение линейной дорожной разметки                   (приложение 1).

В рамках подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район» предусматривается участие муниципального образования Тихорецкий район в государственных программах Краснодарского края по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на условиях софинансирования (приложение 2).

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»      предусматривается предоставление молодым семьям социальных выплат для улучшения жилищных условий (приложение 3).

В рамках подпрограммы «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования» предусматривается внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии                             с действующим градостроительным и земельным законодательством (приложение 4).

- В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений муниципального образования Тихорецкий район» планируется решить проблему расселения аварийного жилищного фонда  (приложение 5).

В рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тихорецкий район» планируется создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (приложение 6).

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района | бюджет Краснодарского края | средства бюджетов поселений | средства Фонда содейст вия реформированию ЖКХ | федераль ный бюджет | внебюджетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Основные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 22186,4 | 22186,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 18984,4 | 18984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 18984,4 | 18984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2028 | 18984,4 | 18984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2029 | 18984,4 | 18984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2030 | 18984,4 | 18984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по основным мероприятиям | 117108,3 | 117108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тихорецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 3035,9 | 3035,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 3653,3 | 3653,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 5352,8 | 2657,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2028 | 2657,6 | 2657,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2029 | 2657,6 | 2657,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2030 | 2657,6 | 2657,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме | 17319,6 | 17319,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 23894,2 | 1433,7 | 22460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 16596,2 | 995,8 | 15600,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 33192,3 | 1991,5 | 31200,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2028 | 33192,3 | 1991,5 | 31200,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2029 | 33192,3 | 1991,5 | 31200,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2030 | 33192,3 | 1991,5 | 31200,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме | 173259,6 | 10395,5 | 162864,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 4243,1 | 1824,5 | 1568,8 | 0,0 | 0,0 | 849,8 | 0,0 |  |
| 2026 | 4549,3 | 1956,2 | 1643,0 | 0,0 | 0,0 | 950,1 | 0,0 |  |
| 2027 | 9315,1 | 4005,5 | 5309,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2028 | 9315,1 | 4005,5 | 5309,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 2029 | 9315,1 | 4005,5 | 5309,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2030 | 9315,1 | 4005,5 | 5309,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме | 46052,8 | 19802,7 | 24450,2 | 0,0 | 0,0 | 1799,9 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2028 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2029 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2030 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений муниципального образования Тихорецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 15745,5 | 15745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме | 15745,5 | 15745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 6 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тихорецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 456,7 | 456,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2026 | 456,7 | 456,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2027 | 456,7 | 456,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2028 | 585,0 | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2029 | 610,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2030 | 635,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 3200,1 | 3200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 55816,3 | 30937,2 | 24029,3 | 0,0 | 0,0 | 849,8 | 0,0 |  |
| 2026 | 46239,9 | 28046,4 | 17243,4 | 0,0 | 0,0 | 950,1 | 0,0 |  |
| 2027 | 82351,6 | 45841,2 | 36510,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2028 | 66734,4 | 30224,0 | 36510,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2029 | 66759,4 | 30249,0 | 36510,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2030 | 66784,4 | 30274,0 | 36510,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе | 384686,0 | 195571,8 | 187314,3 | 0,0 | 0,0 | 1799,9 | 0,0 |  |

Объемы ассигнований из бюджета Краснодарского края, бюджета муниципального района, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета муниципального образования Тихорецкий район о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Привлечение средств бюджета Краснодарского края, местного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ для софинансирования мероприятий муниципальной программы – осуществляется на основании заключенного соглашения.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тихорецкий район от 4 августа 2014 года № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тихорецкий район».

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы, в газете «Тихорецкие вести», на официальном сайте администрации муниципального образования Тихорецкий район;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Тихорецкий район;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, развития и инвестиций администрации муниципального образования Тихорецкий район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики, развития и инвестиций администрации муниципального образования Тихорецкий район доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств  бюджета муниципального района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тихорецкий район;

взаимодействие с организациями, участвующими в реализации

мероприятий, определенных в перечне мероприятий муниципальной подпрограммы, осуществляется на основе соглашений на предоставление субсидий, заключаемых между администрацией муниципального образования Тихорецкий район и организациями в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Тихорецкий район.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют администрация муниципального образования Тихорецкий район и Совет муниципального образования Тихорецкий район.

Заместитель главы муниципального

образования Тихорецкий район                                                          Е.А. Савельева

|  | Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тихорецкий район

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и дорожного хозяйства»

Паспорт подпрограммы

«Ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального

образования Тихорецкий район»

| Координатор подпрограммы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тихорецкий район (далее – УСЖКХ) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район |
| Задачи подпрограммы | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район |
| Перечень целевых показателей подпрограммы Приоритетные проекты | увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог муниципального образования Тихорецкий район не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы реализации не предусмотрены, сроки реализации - 2025–2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов | объем финансирования подпрограммы на 2025–2030 годы составляет - 173259,6 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 23894,2 тыс. рублей; 2026 год – 16596,2 тыс. рублей; 2027 год – 33192,3 тыс. рублей; 2028 год – 33192,3 тыс. рублей; 2029 год – 33192,3 тыс. рублей; 2030 год – 33192,3 тыс. рублей. за счет средств бюджета Краснодарского края - 162864,1 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 22460,5 тыс. рублей; 2026 год – 15600,4 тыс. рублей; 2027 год – 31200,8 тыс. рублей; 2028 год – 31200,8 тыс. рублей; 2029 год – 31200,8 тыс. рублей; 2030 год – 31200,8 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район (далее – бюджет муниципального района) - 10395,5 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 1433,7 тыс. рублей; 2026 год – 995,8 тыс. рублей; 2027 год – 1991,5 тыс. рублей; 2028 год – 1991,5 тыс. рублей; 2029 год – 1991,5 тыс. рублей; 2030 год – 1991,5 тыс. рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район.

Для достижения цели планируется решение следующей задачи:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район.

| №п/п | Наименование целевого показателя |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | отчетный год 2024 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог муниципального образования Тихорецкий район | км | 0 | 1,6 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Срок реализации подпрограммы 2025–2030 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район»

на 2025–2030 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация программы по годам | Наименование объекта | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | Источник финансирования |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | бюджет Краснодарского края | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 109 |
| Цель – повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Тихорецкий район | 2025 | Капитальный ремонт а/д «Подъезд к п. Большевик» | 23894,2 | 1433,7 | 22460,5 | 0 | ремонт автомобильных дорог, в том числе: 2025г. – 1,6 км; 2026г. – 0,7 км; 2027г. – 1,0 км; 2028г. – 1,0 км; 2029г. – 1,0 км; 2030г. – 1,0 км | УСЖКХ |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026 | Капитальный ремонт а/д «Подъезд к п. Москальчук» | 16596,2 | 995,8 | 15600,4 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | Капитальный ремонт а/д «Подъезд к х. Украинский» | 33192,3 | 1991,5 | 31200,8 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | Капитальный ремонт а/д «Подъезд к х. Ленинский» | 33192,3 | 1991,5 | 31200,8 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | Капитальный ремонт а/д «Подъезд к х. Украинский» | 33192,3 | 1991,5 | 31200,8 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | Капитальный ремонт а/д «Подъезд к п. Полевой» | 33192,3 | 1991,5 | 31200,8 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 173259,6 | 10395,5 | 162864,1 | 0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Краснодарского края (162864,1 тыс. рублей) и бюджета муниципального района (10395,5 тыс. рублей).

Объем финансирования подпрограммы составляет 173259,6 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 23894,2 тыс. рублей;

2026 год – 16596,2 тыс. рублей;

2027 год – 33192,3 тыс. рублей;

2028 год – 33192,3 тыс. рублей;

2029 год – 33192,3 тыс. рублей;

2030 год – 33192,3 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Краснодарского края - 162864,1 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 22460,5 тыс. рублей;

2026 год – 15600,4 тыс. рублей;

2027 год – 31200,8 тыс. рублей;

2028 год – 31200,8 тыс. рублей;

2029 год – 31200,8 тыс. рублей;

2030 год – 31200,8 тыс. рублей.

за счет средств бюджета муниципального района - 10395,5 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 1433,7 тыс. рублей;

2026 год – 995,8 тыс. рублей;

2027 год – 1991,5 тыс. рублей;

2028 год – 1991,5 тыс. рублей;

2029 год – 1991,5 тыс. рублей;

2030 год – 1991,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования из бюджета Краснодарского края, бюджета муниципального района, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета муниципального образования Тихорецкий район о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Краснодарского края, бюджета муниципального района, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы муниципального

образования Тихорецкий район                                                         Е.А. Савельева

|  | Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тихорецкий район

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и дорожного хозяйства»

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тихорецкий район»

| Координатор подпрограммы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тихорецкий район (далее – УСЖКХ) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | повышение безопасности дорожного движения на территории Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы | снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением |
| Перечень целевых показателей подпрограммы Приоритетные проекты Этапы и сроки реализации подпрограммы | сокращение количества ДТП на дорожной сети муниципального образования Тихорецкий район не предусмотрены этапы реализации не предусмотрены, сроки реализации - 2025–2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов | объем финансирования подпрограммы на 2025–2030 годы составляет 17319,6 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 3035,9 тыс. рублей; 2026 год – 3653,3 тыс. рублей; 2027 год – 2657,6 тыс. рублей; 2028 год – 2657,6 тыс. рублей; 2029 год – 2657,6 тыс. рублей; 2030 год – 2657,6 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район (далее – бюджет муниципального района) - 17319,6 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 3035,9 тыс. рублей; 2026 год – 3653,3 тыс. рублей; 2027 год – 2657,6 тыс. рублей; 2028 год – 2657,6 тыс. рублей; 2029 год – 2657,6 тыс. рублей; 2030 год – 2657,6 тыс. рублей. |

- 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

повышение безопасности дорожного движения на территории Тихорецкого района;

снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП на дорожной сети муниципального образования Тихорецкий район и внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением;

совершенствование деятельности по предупреждению ДТП;

снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП                                на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования Тихорецкий район.

Условием достижения целей подпрограммы является решение следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Результат реализации подпрограммы по годам (количество ДТП) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2024 | 2025 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети муниципального образования Тихорецкий район по сравнению с предыдущим годом | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |

Реализация подпрограммы предусмотрена на 2025–2030 годы.

- 2. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мест ный бюд жет | бюджет Краснодарского края | федеральный бюджет | бюджет поселе ний | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель – повышение безопасности дорожного движения на территории Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП и внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка и замена дорожных знаков | 2025 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодная установка дорожных знаков не менее 40 шт. | УСЖКХ |
|  |  | 2026 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 1800,0 | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Текущее содержание автомобильных дорог местного значения | 2025 | 2495,9 | 2495,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодное: грейдирование гравийных дорог не менее 8 км; выполнение работ по ямочному ремонту асфальтированных дорог |  |
|  |  | 2026 | 3113,3 | 3113,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 2117,6 | 2117,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 2117,6 | 2117,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 2117,6 | 2117,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 2117,6 | 2117,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 14079,6 | 14079,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Нанесение линейной разметки проезжей части | 2025 | 230,0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодное нанесение линейной дорожной разметки 8,4 км |  |
|  |  | 2026 | 230,0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 230,0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 230,0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 230,0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 230,0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 1380,0 | 1380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | 2025 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодное проведение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения |  |
|  |  | 2026 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2025 | 3035,9 | 3035,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 3653,3 | 3653,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 2657,6 | 2657,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 2657,6 | 2657,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 2657,6 | 2657,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 2657,6 | 2657,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 17319,6 | 17319,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

за счет средств бюджета муниципального района - 17319,6 тыс. рублей, в том числе на:

Объем финансирования подпрограммы на 2025–2030 годы составляет 17319,6 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 3035,9 тыс. рублей;

2026 год – 3653,3 тыс. рублей;

2027 год – 2657,6 тыс. рублей;

2028 год – 2657,6 тыс. рублей;

2029 год – 2657,6 тыс. рублей;

2030 год – 2657,6 тыс. рублей.

2025 год – 3035,9 тыс. рублей;

2026 год – 3653,3 тыс. рублей;

2027 год – 2657,6 тыс. рублей;

2028 год – 2657,6 тыс. рублей;

2029 год – 2657,6 тыс. рублей;

2030 год – 2657,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования из бюджета муниципального района направленные на финансирование мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета муниципального образования Тихорецкий район о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность                      о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тихорецкий район

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями                    по результатам отчетного года.

Заместитель главы муниципального

образования Тихорецкий район                                                          Е.А. Савельева

|  |  | Приложение 3 к муниципальной программе муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» # Паспорт подпрограммы |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |
| Координатор подпрограммы |  |  | управление жилищных отношений администрации муниципального образования Тихорецкий район (далее – управление жилищных отношений) |  |  |
| Участники подпрограммы |  |  | не предусмотрены |  |  |
| Цели подпрограммы |  |  | улучшение жилищных условий молодых семей предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |  | этапы реализации не предусмотрены, сроки реализации 2025–2030 годы; |  |  |
|  | Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |  | объем финансирования подпрограммы составляет всего 46 052,8 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 4243,1 тыс. рублей; 2026 год – 4549,3 тыс. рублей; 2027 год – 9315,1 тыс. рублей; 2028 год – 9315,1 тыс. рублей; 2029 год – 9315,1 тыс. рублей; 2030 год – 9315,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 1 799,9 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 849,8 тыс. рублей; 2026 год – 950,1 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей; 2029 год – 0 тыс. рублей; 2030 год – 0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края – 24 450,2 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 1568,8 тыс. рублей; 2026 год – 1643,0 тыс. рублей; 2027 год – 5309,6 тыс. рублей; 2028 год – 5309,6 тыс. рублей; 2029 год – 5309,6 тыс. рублей; 2030 год – 5309,6 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район (далее – бюджет муниципального района) – 19 802,7 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 1824,5 тыс. рублей; 2026 год – 1956,2 тыс. рублей; 2027 год – 4005,5 тыс. рублей; 2028 год – 4005,5 тыс. рублей; 2029 год – 4005,5 тыс. рублей; 2030 год – 4005,5 тыс. рублей; |  |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающих формирование семьи и сохранение семейных ценностей. На сегодняшний день приобретение или строительство жилья с использованием рыночных механизмов доступны лишь ограниченному кругу семей.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

В условиях необходимости стимулирования рождаемости и улучшения демографической ситуации проблема обеспечения жильем молодых семей приобретает большую значимость. Отсутствие перспектив на приобретение жилья является одной из причин, по которым молодые семьи не желают иметь детей.

От успехов разрешения жилищной проблемы во многом зависят моральное и физическое здоровье молодых людей, их политическая оценка деятельности власти по созданию условий и перспектив улучшения жизни населения. Кроме того, возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Низкая доступность жилья для молодых семей свидетельствует о необходимости использования программно-целевого метода. Кроме того, решение проблемы обеспечения жильем молодых семей:

направлено на повышение качества жизни граждан, улучшение социально-демографической ситуации;

не может быть осуществлено в пределах одного финансового года;

носит комплексный характер, дает значительный мультипликативный эффект в различных отраслях экономики и способствует обеспечению социального благополучия в обществе.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми. Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы.

Целью муниципальной подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых семей.

Задачей муниципальной подпрограммы является предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2024 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | количество семей | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Сроки реализации подпрограммы: 2025–2030 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Го ды реа лизации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - улучшение жилищных условий молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 2025 | 4243,1 | 1824,5 | 849,8 | 1568,8 | Получение молодыми семьями социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | управление жилищных отношений |
|  |  | 2026 | 4549,3 | 1956,2 | 950,1 | 1643,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 9315,1 | 4005,5 | 0 | 5309,6 |  |  |
|  |  | 2028 | 9315,1 | 4005,5 | 0 | 5309,6 |  |  |
|  |  | 2029 | 9315,1 | 4005,5 | 0 | 5309,6 |  |  |
|  |  | 2030 | 9315,1 | 4005,5 | 0 | 5309,6 |  |  |
|  | Итого |  | 46052,8 | 19802,7 | 1799,9 | 24450,2 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2025–2030 годы составляет 46052,8 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 4243,1 тыс. рублей;

2026 год – 4549,3 тыс. рублей;

2027 год – 9315,1 тыс. рублей;

2028 год – 9315,1 тыс. рублей;

2029 год – 9315,1 тыс. рублей;

2030 год – 9315,1 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета – 1799,9 тыс. рублей:

2025 год – 849,8 тыс. рублей;

2026 год – 950,1 тыс. рублей;

2027 год – 0 тыс. рублей;

2028 год – 0 тыс. рублей;

2029 год – 0 тыс. рублей;

2030 год – 0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 24450,2 тыс. рублей:

2025 год – 1568,8 тыс. рублей;

2026 год – 1643,0 тыс. рублей;

2027 год – 5309,6 тыс. рублей;

2028 год – 5309,6 тыс. рублей;

2029 год – 5309,6 тыс. рублей;

2030 год – 5309,6 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета муниципального района – 19802,7 тыс. рублей, из них по годам:

2025 год – 1824,5 тыс. рублей;

2026 год – 1956,2 тыс. рублей;

2027 год – 4005,5 тыс. рублей;

2028 год – 4005,5 тыс. рублей;

2029 год – 4005,5 тыс. рублей;

2030 год – 4005,5 тыс. рублей.

Объем средств бюджета муниципального района, обеспечивающий софинансирование данного мероприятия, определяется исходя из объема распределенных средств федерального и краевого бюджетов на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет её координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга её реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Тихорецкий район                                                        О.А. Чебаненко

|  |  | Приложение 4 к муниципальной программе муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» |
| --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» - Паспорт подпрограммы |  |  |
| «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |
| Координатор подпрограммы | управление по архитектуре и градостроительной деятельности администрации муниципального образования Тихорецкий район (далее – управление по архитектуре и градостроительной деятельности) |  |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |  |
| Цели подпрограммы | создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тихорецкий район |  |
| Задачи подпрограммы | поддержание документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, документов территориального планирования сельских поселений Тихорецкого района, документов градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района в актуальном состоянии в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения), обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зонах (об изменении их местоположения), установленных Правилами землепользования и застройки сельских поселений Тихорецкого района, обеспечение условий для устойчивого развития территорий за счет своевременной подготовки документации по планировке территории, обеспечение сохранения внешнего архитектурного облика поселений Тихорецкого района за счет своевременного демонтажа рекламных конструкций, установленных без выданных в установленном порядке разрешений |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество подготовленных проектов документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, проектов внесения изменений в такие документы; количество подготовленных проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района, проектов внесения изменений в такие документы; количество подготовленных документов, необходимых для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения); количество подготовленных документов, необходимых для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зонах (об изменении их местоположения, количество подготовленной документации по планировке территории (проектов планировок территории, проектов межевания), количество подготовленных отчетов о результатах инженерных изысканий; количество демонтированных и сохраняемых рекламных конструкций; количество подготовленных межевых планов земельных участков; количество подготовленных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории |  |
| Приоритетные проекты Этапы и сроки реализации подпрограммы | не предусмотрены 2025–2030 годы; этапы реализации не предусмотрены |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов | объем финансирования муниципальной программы на 2025–2030 годы составляет 12000,0 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 2000,0 тыс. рублей; 2026 год – 2000,0 тыс. рублей; 2027 год – 2000,0 тыс. рублей; 2028 год – 2000,0 тыс. рублей; 2029 год – 2000,0 тыс. рублей; 2030 год – 2000,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края – 0,0 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район (далее – бюджет муниципального района) – 12000,0 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 2000,0 тыс. рублей; 2026 год – 2000,0 тыс. рублей; 2027 год – 2000,0 тыс. рублей; 2028 год – 2000,0 тыс. рублей; 2029 год – 2000,0 тыс. рублей; 2030 год – 2000,0 тыс. рублей. |  |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей

и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью муниципальной подпрограммы является создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тихорецкий район.

Задачами муниципальной подпрограммы являются поддержание документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, документов территориального планирования сельских поселений Тихорецкого района, документов градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района в актуальном состоянии в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских  поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения), обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зонах (об изменении их местоположения), установленных Правилами землепользования и застройки сельских поселений Тихорецкого района, обеспечение условий для устойчивого развития территорий за счет своевременной подготовки документации по планировке территории, обеспечение сохранения внешнего архитектурного облика поселений Тихорецкого района за счет своевременного демонтажа рекламных конструкций, установленных без выданных в установленном порядке разрешений.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2024 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество подготовленных проектов документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, проектов внесения изменений в такие документы | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество подготовленных проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района, проектов внесения изменений в такие документы | шт. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество подготовленных документов, необходимых для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество подготовленных документов, необходимых для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зонах (об изменении их местоположения) | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Количество подготовленной документации по планировке территории (проектов планировок территории, проектов межевания) | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Количество подготовленных отчетов о результатах инженерных изысканий | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Количество сохраняемых рекламных конструкций | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Количество подготовленных межевых планов земельных участков | шт. | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Количество подготовленных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Сроки реализации подпрограммы для достижения указанных целей                    и задач: 2025–2030 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | бюджет Краснодарского края | феде раль ный бюд жет | внебюджет ные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тихорецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - поддержание документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, документов территориального планирования сельских поселений Тихорецкого района, документов градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района в актуальном состоянии в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения), обеспечение своевременного внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зонах (об изменении их местоположения), установленных Правилами землепользования и застройки сельских поселений Тихорецкого района, обеспечение условий для устойчивого развития территорий за счет своевременной подготовки документации по планировке территории, обеспечение сохранения внешнего архитектурного облика поселений Тихорецкого района за счет своевременного демонтажа рекламных конструкций, установленных без выданных в установленном порядке разрешений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектов документов территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовлены документы территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, утверждены документы, предусматривающие изменения в указанные документы территориального планирования: в 2026 г. – 1 шт. | управление по архитек туре и градо строи тельной деятель ности |
|  |  | 2026 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | итого | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Подготовка проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района, проектов внесения изменений в такие документы | 2025 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовлены документы территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Тихорецкого района, утверждены документы, предусматривающие изменения в указанные документы территориального планирования и градостроительного зонирования: в 2025 г. – 2 шт. |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | итого | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Подготовка документов, необходимых для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Тихорецкого района (об изменении их местоположения) | 2025 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовлены документы: в 2025 г. – 2 шт; в 2026 г. – 2 шт; в 2027 г. – 2 шт; в 2028 г. – 2 шт; в 2029 г. – 2 шт; в 2030 г. – 2 шт. |  |
|  |  | 2026 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | итого | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Подготовка документов, необходимых для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о границах территориальных зон (об изменении их местоположения) | 2025 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовлены документы: в 2025 г. – 50 шт; в 2026 г. – 50 шт; в 2027 г. – 50 шт; в 2028 г. – 50 шт; в 2029 г. – 50 шт; в 2030 г. – 50 шт. |  |
|  |  | 2026 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | итого | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Подготовка документации по планировке территории (проектов планировок территории, проектов межевания) | 2025 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовлены документы: (проекты планировки и проекты межевания): в 2025 г. – 1 шт; в 2026 г. – 1 шт; в 2027 г. – 2 шт; в 2028 г. – 2 шт; в 2029 г. – 2 шт; в 2030 г. – 2 шт. |  |
|  |  | 2026 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | итого | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Подготовка материалов инженерных изысканий | 2025 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовлены отчеты о результатах инженерных изысканий: в 2025 г. – 2 шт; в 2026 г. – 2 шт; в 2027 г. – 4 шт; в 2028 г. – 4 шт; в 2029 г. – 4 шт; в 2030 г. – 4 шт. |  |
|  |  | 2026 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | итого | 3560,0 | 3560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | Организация демонтажа рекламных конструкций, эксплуатируемых без выданных в установленном порядке разрешений | 2025 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 г. – 2 шт; 2026 г. – 2 шт; 2027 г. – 2 шт; 2028 г. – 2 шт; 2029 г. – 2 шт; 2030 г. – 2 шт. |  |
|  |  | 2026 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | итого | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Организация хранения и уничтожения рекламных конструкций | 2025 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 г. – 2 шт; 2026 г. – 2 шт; 2027 г. – 2 шт; 2028 г. – 2 шт; 2029 г. – 2 шт; 2030 г. – 2 шт. |  |
|  |  | 2026 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | итого | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | Подготовка межевых планов земельных участков | 2025 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовлены межевые планы в целях постановки на государственный кадастровый учет земельных участков: в 2025 г. – 15 шт; в 2026 г. – 15 шт; в 2027 г. – 15 шт; в 2028 г. – 15 шт; в 2029 г. – 15 шт; в 2030 г. – 15 шт. |  |
|  |  | 2026 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | итого | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории | 2025 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовлены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с целью возможности дальнейшего образования земельных участков: в 2025 г. – 15 шт; в 2026 г. – 15 шт; в 2027 г. – 15 шт; |  |
|  |  | 2026 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | итого | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в 2028 г. – 15 шт; в 2029 г. – 15 шт; в 2030 г. – 15 шт. |  |
| Всего |  | 2025 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2026 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Итого | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования муниципальной программы на 2025–2030 годы составляет 12000,0 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 2000,0 тыс. рублей;

2026 год – 2000,0 тыс. рублей;

2027 год – 2000,0 тыс. рублей;

2028 год – 2000,0 тыс. рублей;

2029 год – 2000,0 тыс. рублей;

2030 год – 2000,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Краснодарского края – 0,0 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район (далее – бюджет муниципального района) – 12000,0 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 2000,0 тыс. рублей;

2026 год – 2000,0 тыс. рублей;

2027 год – 2000,0 тыс. рублей;

2028 год – 2000,0 тыс. рублей;

2029 год – 2000,0 тыс. рублей;

2030 год – 2000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования из местного бюджета, направленные                              на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета муниципального образования о местном бюджете на очередной финансовый год.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность                       о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств местного бюджета                   в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется на основании типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной  постановлением администрации муниципального образования  Тихорецкий район  от 4 августа 2014 года № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тихорецкий район».

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Тихорецкий район                                                        О.А. Чебаненко

|  |  | Приложение 5 к муниципальной программе муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» |
| --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» - Паспорт подпрограммы |  |  |
| - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений муниципального образования Тихорецкий район» |  |  |
| Координатор подпрограммы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тихорецкий район (далее – УСЖКХ) |  |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |  |
| Цели подпрограммы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, путем выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийном многоквартирном доме переселение граждан из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тихорецкий район, пос. Малороссийский, ул. ДРП, д. 1 |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | общая площадь расселенных жилых помещений в аварийном многоквартирном доме; число переселенных граждан из аварийного многоквартирного дома |  |
| Приоритетные проекты Этапы и сроки реализации подпрограммы | не предусмотрены этапы реализации не предусмотрены, сроки реализации - 2025–2030 годы. |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов | объем финансирования подпрограммы составляет всего 15 745,5 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 15 745,5 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края – 0,0 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 0,0 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район (далее – бюджет муниципального района) – 15 745,5 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 15 745,5 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |  |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в целях создания безопасных                                         и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января                  2017 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом                       в процессе его эксплуатации, путем выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийном многоквартирном доме.

- В рамках подпрограммы муниципального образования Тихорецкий район «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного                   на территории сельских поселений муниципального образования Тихорецкий район» планируется решить проблему расселения аварийного жилищного фонда, а также ускорить процесс социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район.

Основными целями муниципальной подпрограммы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

выплата возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийном многоквартирном доме.

- Основной задачей муниципальной подпрограммы является переселение граждан из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тихорецкий район, пос. Малороссийский,
ул. ДРП, д. 1.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2024 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийном многоквартирном доме | кв. м | 0 | 0 | 0 | 388,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Число переселенных граждан из аварийного многоквартирного дома | чел. | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество расселяемых жилых помещений | ед. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |

Сроки реализации подпрограммы для достижения указанных целей                     и задач: 2025–2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

2. Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан                 из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений муниципального образования Тихорецкий район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Го ды реа лизации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | бюджет Краснодарского края | Фонд |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, путем выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийном многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – переселение граждан из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тихорецкий район, пос. Малороссийский, ул. ДРП, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийном многоквартирном доме | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переселены граждане из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тихорецкий район, пос. Малороссийский, ул. ДРП, д. 1: 2027 год – 13 человек | УСЖКХ |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 15673,5 | 15673,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего |  |  | 15673,5 | 15673,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Определение суммы возмещения за изымаемые объекты недвижимого имущества аварийного жилищного фонда для муниципальных нужд | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | определена сумма возмещения за изымаемые объекты недвижимого имущества аварийного жилищного фонда для муниципальных нужд |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего |  |  | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 15745,5 | 15745,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 15745,5 | 15745,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Согласно частям 1, 6, 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах может быть выплачено возмещение в денежном выражении за изымаемое жилое помещение в аварийном многоквартирном доме (далее – выкуп).

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет - 15 745,5 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 15 745,5 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Краснодарского края – 0,0 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств Фонда – 0,0 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района – 15 745,5 тыс. рублей,          в том числе на:

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 15 745,5 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем средств бюджета муниципального района, обеспечивающий финансирование данного мероприятия, определяется исходя из объема распределенных средств Фонда и краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений муниципального образования Тихорецкий район».

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет её координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность                           о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга её реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

переселение граждан из аварийного многоквартирного дома указанным                    в разделе 2 подпрограммы способом.

Исполнители мероприятий муниципальной программы в процессе                         ее реализации:

заключают в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», муниципальные контракты на определение размера возмещения за изымаемые объекты недвижимого имущества, признанные аварийными в установленном порядке;

осуществляют мероприятия по изъятию для муниципальных нужд земельных участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества, признанными аварийными в установленном порядке;

проводят мероприятия по направлению необходимого пакета документов в отношении изымаемого имущества для проведения оценки в установленном порядке размера возмещения за изымаемые земельные участки                                         и расположенные на них объекты недвижимого имущества, признанные аварийными в установленном порядке;

проводят мероприятия по выплате собственникам возмещения в связи                      с изъятием земельных участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества, признанными аварийными в установленном порядке;

осуществляют расселение аварийного жилищного фонда;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств;

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями                      по результатам отчетного года.

Заместитель главы муниципального

образования Тихорецкий район                                                          Е.А. Савельева

|  | Приложение 6 к муниципальной программе муниципального образования Тихорецкий район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тихорецкий район

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и дорожного хозяйства»

Паспорт подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тихорецкий район»

| Координатор подпрограммы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тихорецкий район (далее – УСЖКХ) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Тихорецкий район за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления |
| Задачи подпрограммы | обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы реализации не предусмотрены, сроки реализации - 2025–2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов | объем финансирования подпрограммы на 2025–2030 годы составляет 3 200,1 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 456,7 тыс. рублей; 2026 год – 456,7 тыс. рублей; 2027 год – 456,7 тыс. рублей; 2028 год – 585,0 тыс. рублей; 2029 год – 610,0 тыс. рублей; 2030 год – 635,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края – 0,0 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район (далее – бюджет муниципального района) – 3 200,1 тыс. рублей, в том числе на: 2025 год – 456,7 тыс. рублей; 2026 год – 456,7 тыс. рублей; 2027 год – 456,7 тыс. рублей; 2028 год – 585,0 тыс. рублей; 2029 год – 610,0 тыс. рублей; 2030 год – 635,0 тыс. рублей |

- 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Одной из важнейших проблем для стабилизации и улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании Тихорецкий район является проблема обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Тихорецкий район.

Обустройство контейнерных площадок на территории сельских поселений муниципального образования Тихорецкий район позволит упорядочить сбор ТКО на территории поселений, уменьшить появление несанкционированных свалок.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тихорецкий район приведет к улучшению экологической обстановки на территории Тихорецкого района за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления и создаст благоприятные условия для жизни и здоровья населения.

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Создание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, в том числе реконструкция существующих контейнерных площадок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Закупка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |

Реализация подпрограммы предусмотрена на 2025–2030 годы.

- 2. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | бюджет Краснодарского края | Внебю джетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| Цель – улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования Тихорецкий район за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 1 | Создание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, в том числе реконструкция существующих контейнерных площадок | 2025 | 256,68 | 256,68 | 0,0 | 0,0 | Созданы контейнерные площадки: 2025 г. - 2 шт; 2026 г. - 2 шт; 2027 г. - 2 шт; 2028 г. - 3 шт; 2029 г. - 3 шт; 2030 г. - 3 шт.. | УСЖКХ |
|  |  | 2026 | 256,68 | 256,68 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 256,68 | 256,68 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 385,02 | 385,02 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 385,02 | 385,02 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 385,02 | 385,02 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 1925,10 | 1925,10 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Закупка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | 2025 | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | закуплены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов: 2025 г. - 8 шт; 2026 г. - 8 шт; 2027 г. - 8 шт; 2028 г. - 8 шт; 2029 г. - 9 шт; 2030 г. - 10 шт. |  |
|  |  | 2026 | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 225,00 | 225,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 250,00 | 250,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 1275,0 | 1275,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2025 | 456,7 | 456,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2026 | 456,7 | 456,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2027 | 456,7 | 456,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2028 | 585,0 | 585,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 610,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 635,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 3200,10 | 3200,10 | 0,0 | 0,0 |  |  |

6

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

2025 год – 456,7 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы на 2025–2030 годы составляет        3 200,10 тыс. рублей, в том числе на:

2026 год – 456,7 тыс. рублей;

2027 год – 456,7 тыс. рублей;

2028 год – 585,0 тыс. рублей;

2029 год – 610,0 тыс. рублей;

2025 год – 456,7 тыс. рублей;

2030 год – 635,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Краснодарского края – 0,0 тыс. рублей, в том числе на:

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район (далее – бюджет муниципального района) – 3 200,10 тыс. рублей, в том числе на:

2026 год – 456,7 тыс. рублей;

2027 год – 456,7 тыс. рублей;

2028 год – 585,0 тыс. рублей;

2029 год – 610,0 тыс. рублей;

2030 год – 635,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального района подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета муниципального образования Тихорецкий район о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы муниципального

образования Тихорецкий район                                                          Е.А. Савельева